FABRIC

Oracle Critical Engineering

fabricsoft.com.mx

DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y DISEÑO — V3.0 Motor IA + Panel Admin incluidos en V1 · Mayo 2026 Equipo A · Edi + Gerardo · Supervisión Julio Alvarez

Demo intermedia: jueves 21 mayo  ·  Demo final: lunes 25 mayo  ·  Standup 11:00 AM

# Índice

| Sección | Contenido |
| --- | --- |
| §1 Contexto del negocio | Misión · objetivo general · objetivos · requerimientos · reglas · metas · alcance |
| §2 Análisis de mercado | Mercado · buyer persona CFO/CTO · 4 casos de uso |
| §3 Arquitectura de información | Sitemap · navegación · prueba del tronco |
| §4 Especificaciones UI/UX | Wireframes · sistema de diseño · tokens · microinteracciones · formularios |
| §5 Arquitectura técnica frontend | Stack · componentes · render strategy · responsive |
| §6 Motor IA — especificación técnica | RAG Oracle · fallback chain · Kill Switch · High-Intent Routing · streaming |
| §7 Panel de administración | Arquitectura admin · Clerk · roles · funcionalidades completas |
| §8 Integración y datos | 5 flujos lead magnets · servicios · costos operativos |
| §9 Infraestructura y despliegue | Hosting · performance · seguridad · SEO |

SECCIÓN 1 DE 9

# Contexto del negocio y dirección estratégica

Guía maestra del Equipo A para las 8 jornadas del concurso. Incluye el Motor IA y el Panel de Administración como componentes de V1.

## 1.1  Misión y visión

### Misión

No entregamos en go-live. Entregamos cuando tu primer ciclo crítico opera en producción.

### Visión

Ser la referencia de Oracle Critical Engineering en México y LATAM — la firma que CFOs y CTOs buscan cuando ninguna otra opción les da certeza de que el sistema va a operar.

## 1.1.1  Objetivo general

Establecer fabricsoft.com.mx como una plataforma digital que invierte por completo la dinámica de poder B2B, operando como gatekeeper de autoridad técnica — no como canal de ventas. El ecosistema posicionará a FABRIC como una exclusiva firma de ingeniería crítica Oracle, comunicando de manera inmediata que ser aceptado como cliente es un privilegio reservado para una élite corporativa. La experiencia está diseñada para que el directivo (CFO/CTO) deba demostrar que su empresa califica — y no al revés. La plataforma lo demuestra técnicamente: el Agente IA valida nuestra profundidad Oracle antes del primer contacto humano.

## 1.2  Objetivos específicos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Proyectar autoridad técnica desde el primer scroll mediante estética premium oscura que erradica clichés B2B | 100% paleta oscura implementada · cero azules · tipografía Cormorant + Inter + JetBrains |
| Implementar filtros de admisión activos que pre-califican antes del primer contacto humano | 100% de leads en CRM son C-level USD 50M+ · dominios corporativos únicos |
| Demostrar capacidad técnica Oracle en tiempo real mediante Agente IA interactivo — antes del primer contacto | Agente IA responde queries Oracle con precisión · Kill Switch activo · fallback sin downtime |
| Publicar doctrina operativa, casos con métricas exactas y responder preguntas difíciles sin ambigüedad | Doctrina 5 compromisos · caso APE Plazas publicado el 25 mayo · transparencia sin métricas inventadas |
| Alcanzar rendimiento técnico de referencia — el sitio es la primera prueba de ingeniería | Lighthouse 95+ en todas las páginas · LCP <1.5s · CLS <0.05 |
| Proveer al equipo FABRIC un panel de comando privado para gestionar leads y operar el sitio en tiempo real | Panel admin completo con Clerk · gestión de leads · edición de métricas · control de capacidad |

## 1.3  Requerimientos técnicos

### Performance obligatorio

| Métrica | Umbral | Herramienta |
| --- | --- | --- |
| Lighthouse Performance | 95+ | Lighthouse CI + Vercel Analytics |
| Lighthouse Accessibility | 95+ | Lighthouse CI |
| Lighthouse SEO | 100 | Lighthouse CI |
| LCP — Largest Contentful Paint | < 1.5s | Web Vitals |
| CLS — Cumulative Layout Shift | < 0.05 | Web Vitals |
| TTFB — Time to First Byte | < 200ms | Vercel Edge |
| FID — First Input Delay | < 50ms | Web Vitals |

### Requerimientos arquitectónicos

| Requerimiento | Implementación |
| --- | --- |
| Arquitectura desacoplada | Presentación (Next.js) + CMS (Sanity) + Base de datos (MongoDB) + Motor IA independientes — escalar uno no afecta al otro |
| Streaming asíncrono de baja latencia | El Agente IA responde en streaming vía Vercel AI SDK — sin bloquear el hilo principal UI. El usuario ve la respuesta generarse en tiempo real. |
| Gatekeeping a nivel servidor | Toda validación de email, revenue USD 50M+ y filtros ejecutan en Server Actions — nunca en el cliente. Zod valida antes de tocar la base de datos. |
| Inyección dinámica de datos | Métricas del Rescue Counter, waitlist y slots desde Sanity CMS vía ISR — editables sin deploy. Estrictamente prohibido hardcodear métricas. |
| Alta disponibilidad y Edge | Vercel Edge Network · Cloudflare DNS · ISR para páginas CMS · Static Generation por defecto · Edge Functions para forms y agente IA |
| Panel admin blindado | Rutas /admin/* protegidas con middleware de Next.js + Clerk. Acceso solo con autenticación empresarial — invisible para el público general. |

### Requerimientos de código

- TypeScript strict — sin any implícitos en ningún archivo del proyecto

- Zod server-side en todos los endpoints antes de cualquier operación de base de datos

- Componentes documentados con comentario de propósito en la primera línea

- WCAG 2.1 AA — skip-to-content, aria-labels, contraste 4.5:1 sobre fondos oscuros

- next/font con display:swap · next/image con lazy loading y WebP automático

## 1.4  Reglas de negocio

### Arquitectura de entornos

| Entorno | Descripción y acceso |
| --- | --- |
| Gatekeeper — Público | Interfaz inmutable desde el frontend. Filtra prospectos, ejecuta wizards, corre el Agente IA y consume datos en tiempo real. Sin autenticación de usuario final. |
| Centro de mando — Admin | Dashboard privado en /admin protegido con Clerk. Gestión de leads, edición de métricas en vivo, control de capacidad operativa. Acceso solo equipo FABRIC. |
| CMS — Sanity Studio | Interfaz editorial para contenido: casos, papers, FSOs, slots de Office Hours. Complementa al panel admin — Julio edita contenido, el admin gestiona operación. |

### Filtro de admisión — Zero Noise

- Backend rechaza silenciosamente correos genéricos: gmail, hotmail, yahoo, outlook, icloud, live, msn

- Revenue <USD 50M no genera lead en HubSpot — redirige a Wait List sin mensaje de rechazo explícito

- Honeypot field + 2 segundos mínimos + rate limiting 3 intentos/hora por IP en todos los forms

- Turnstile Cloudflare como CAPTCHA invisible — sin romper la experiencia premium

- Sin registros duplicados: validación de email único en MongoDB antes de crear el lead

### Motor IA — reglas operativas

- Scope estricto Oracle: el agente solo responde sobre Oracle Fusion Cloud, EBS, JDE, PeopleSoft, OCI y casos FABRIC

- Kill Switch activo: ante jailbreak o consulta fuera de jurisdicción Oracle, aborta y ofrece canal humano

- Fallback multi-modelo: Claude (primario) → OpenAI → Grok — conmuta en milisegundos ante caída o latencia alta

- High-Intent Routing: si detecta dolor urgente ('implementación fallida', 'go-live caído'), habilita flujo de agenda directa con el equipo senior

- RAG con contenido Oracle pendiente de carga — documentado en §6 con estructura lista para recibir el contenido

- Datos de calculadoras encriptados en tránsito y reposo — prohibido usar para entrenar modelos IA externos

### Panel admin — reglas de acceso

- Acceso exclusivo vía Clerk con email @fabricsoft.com.mx — ninguna otra cuenta puede autenticarse

- Roles: Super Admin (Julio — acceso total) · Admin (equipo — gestión de leads sin poder eliminar datos)

- Todas las acciones del admin quedan en log inmutable — quién aprobó qué lead y cuándo

- Los cambios de métricas en el admin se propagan al sitio público vía ISR en máximo 1 hora sin deploy

### Embudo de escasez — límites dinámicos

- Capacidad máxima configurable desde el admin (baseline: 12 proyectos). Al llegar al tope, todos los CTAs del sitio mutan automáticamente a 'Lista de Espera'

- Office Hours: máximo 4 slots/mes configurables desde el admin. Exige validación C-level + USD 50M+ antes de mostrar Calendly

## 1.5  Metas e indicadores de éxito

| Meta | Indicador |
| --- | --- |
| Gatekeeping efectivo — rebote de genéricos es éxito | 100% de leads en CRM son C-level USD 50M+ · cero dominios @gmail o similares |
| Validación técnica autónoma — el Agente IA valida antes del primer contacto humano | Eventos Plausible: ai_query_completed · diagnostic_completed · paper_downloaded |
| Pre-calificación de presupuesto — las calculadoras extraen capacidad financiera | Lead llega al admin con ERP actual, revenue y tipo de iniciativa — equipo negocia sin preguntas básicas |
| Saturación por escasez — sold-out mensual de Office Hours | 4 slots ocupados antes del día 15 de cada mes · Wait List activada al menos 1 vez/trimestre |
| Excelencia técnica — Lighthouse 95+ y mobile impecable (criterio del concurso) | CI pasa antes de cada demo · cero horizontal scroll mobile · LCP <1.5s verificado |
| Panel admin operativo — plus diferenciador frente al Equipo B | Admin funcional en demo del lunes 25: ver leads, aprobar/rechazar, editar métricas en vivo |

## 1.6  Alcance V1 — dentro y fuera

Lo que SÍ se construye — entregable el 25 mayo: - Home completa: 16 secciones S01–S16 - 15 páginas internas activas + 9 páginas 'Próximamente' con email capture - 5 lead magnets funcionales end-to-end: Rescue Assessment, ERP Comparator, Wait List, Office Hours, Papers - Motor IA — Agente Oracle con RAG (contenido pendiente de carga), Kill Switch, fallback Claude→OpenAI→Grok y High-Intent Routing - Panel Admin completo con Clerk: ver leads, aprobar/rechazar, editar métricas, controlar capacidad operativa - Sanity Studio con contenido inicial: 2 casos, 3 papers, 6 FSOs, métricas, slots - Staging en equipoa.fabricsoft.com.mx operativo antes del jueves 21

Lo que NO se construye en V1: - Ejecución de scripts ni modificación de infraestructura real del cliente - Pasarela de pago, e-commerce o CRM completo (Salesforce/HubSpot avanzado) - API pública para partners e integraciones externas - App móvil nativa - Precios cerrados — solo rangos de inversión o Success-Fee (los contratos se negocian offline)

SECCIÓN 2 DE 9

# Análisis de mercado y perfil del usuario

## 2.1  Mercado objetivo

| Dimensión | Definición | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Geografía | México (primario) · LATAM (expansión) | fabricsoft.com.mx como primer activo. USA en roadmap. |
| Tamaño | USD 50M – 500M+ revenue anual | Presupuesto real para implementar y rescatar Oracle Fusion |
| Verticales | Servicios Financieros · Inmobiliario / Centros Comerciales · Logística | APE Plazas (inmobiliario) · Aplazo (fintech) |
| Estado Oracle | Fusion fallido, en rescate activo o evaluando migración SAP/EBS/JDE/PS | Las 3 prioridades comerciales por urgencia |
| La excepción | Empresa fuera de vertical con presupuesto premium garantizado y cero regateo | Caso a caso — Julio decide |

## 2.2  Buyer persona

Persona A — CFO · Comprador Económico Director Financiero USD 50M–500M+. Exige KPIs auditables, mitigación de riesgo y certeza de ROI. Frustración: Consultoras que celebran el go-live, cobran y los dejan con cierres caóticos y reportes manuales en Excel. ROI del ERP negativo. Acción en la web: Validar la Doctrina FABRIC (compromisos 01, 03, 04) · revisar APE Plazas · usar TCO Comparator para pre-calificar su presupuesto.

Persona B — CTO / CIO · Comprador Técnico Responsable técnico del ERP. Sufre los problemas diarios y responde ante el CFO por la estabilidad del sistema. Frustración: Firmas que venden seniors en la propuesta y mandan juniors que rompen la operación. Sin documentación técnica del sistema entregado. Acción en la web: Interrogar al Agente IA Oracle para buscar fallas en su lógica · inspeccionar las 4 capas de FABRIC OS · descargar los Research Papers.

## 2.3  Casos de uso core — 4 flujos

| Caso de uso | Actor | Módulos / Resultado |
| --- | --- | --- |
| CU1 — Diagnóstico técnico autónomo El CTO valida la profundidad Oracle de FABRIC en tiempo real, sin intervención humana | CTO / CIO | S04 · Agente IA Oracle real Resultado: autoridad técnica demostrada antes del primer contacto humano |
| CU2 — Intercambio de valor (lead magnets) El CFO ingresa datos del corporativo y recibe reporte de ahorro · sistema captura lead calificado | CFO | S02 ERP TCO · S03 Cloud · S05 Rescue Assessment Resultado: lead llega al admin con datos financieros listos para negociar |
| CU3 — Filtro y agendamiento Si hay capacidad → Office Hours · Si lleno → Wait List automatizada | Prospecto C-Level alta intención | S11 Office Hours · S15 Wait List Validación: USD 50M+ + C-level antes de mostrar Calendly |
| CU4 — Centro de mando privado Equipo FABRIC gestiona leads, actualiza métricas y controla capacidad desde el admin | Super Admin · Equipo FABRIC | /admin con Clerk Resultado: leads aprobados/rechazados · métricas actualizadas · capacidad controlada sin tocar código |

SECCIÓN 3 DE 9

# Arquitectura de la información y navegación

Referencia visual: fabric_wireframes_s01_s16.html — entregable adjunto con las 16 secciones anotadas para el dev.

## 3.1  Sitemap — resumen ejecutivo

| Tipo | Cantidad | Estado V1 |
| --- | --- | --- |
| Home — 16 secciones S01–S16 | 1 página | Funcional completa |
| Páginas internas activas | 15 páginas | Ver lista en wireframes |
| Páginas 'Próximamente' | 9 páginas | UI premium + email capture |
| Panel Admin /admin/* | 1 interfaz privada | Clerk + dashboard Next.js |
| Sanity Studio /studio | 1 interfaz editorial | Contenido editable por Julio |

## 3.2  Navegación persistente

- Logo FABRIC (Cormorant Garamond) → / · Links: Doctrina · Casos · Industrias · FABRIC OS · Diagnóstico · Aplicar

- CTA 'Aplicar →' en champagne #C9A96E · underline en hover 300ms

- Scroll: transparente → #131313 opaco al bajar 80px · border-bottom sutil

- Mobile 968px: hamburger → overlay fullscreen oscuro

- Skip-to-content como primer elemento del DOM (accesibilidad)

## 3.3  La prueba del tronco

En cualquier página, sin scroll adicional, el visitante responde: ¿Dónde estoy? ¿Qué es FABRIC? ¿Qué hace? ¿Por qué confiar? ¿Cuál es el siguiente paso? Las cinco respuestas están visibles en el primer viewport de cada página.

SECCIÓN 4 DE 9

# Especificaciones de UI/UX

El diseño comunica 'ustedes deben ganarse nuestra atención'. Cada decisión visual refuerza la asimetría de poder entre FABRIC y el visitante.

## 4.1  Tokens de diseño

### Paleta de colores

| Variable CSS | Valor | Uso |
| --- | --- | --- |
| --bg-base | #0A0A0A | Fondo base de toda la página |
| --bg-panel | #131313 | Paneles, cards, navbar scrolled |
| --bg-elevated | #1A1A1A | Elementos elevados sobre panel |
| --border | #252525 | Bordes sutiles |
| --border-strong | #353535 | Bordes en hover y focus |
| --text-primary | #F5F5F5 | Titulares y cuerpo principal |
| --text-secondary | #8A8A8A | Labels, metainfo |
| --text-tertiary | #5A5A5A | Placeholders, hints |
| --accent | #C9A96E | Champagne — CTAs, labels, único acento |
| --accent-2 | #A07845 | Bronce — hover del acento |
| --danger | #B85450 | Solo para criterios de rechazo |

### Tipografía

| Familia | Uso | Tamaños |
| --- | --- | --- |
| Cormorant Garamond | H1, H2, subtítulos editoriales | 48px → 88px clamp responsive |
| Inter | Cuerpo de texto, párrafos | 17–18px · weight 300–400 |
| JetBrains Mono | Labels, UI, badges, código, terminal IA | 11–14px · weight 400–500 |

### Prohibiciones absolutas

- Azul saturado (#3B82F6 o similar) · gradientes visibles · glassmorphism · stock photos

- Font Awesome · Roboto · Arial como fuente de titulares

- Parallax · scroll-jacking · animaciones >400ms · más de 2 simultáneas en pantalla

- Border-radius >4px en ningún elemento

## 4.2  Microinteracciones aprobadas (Framer Motion)

- Scroll reveal: opacity 0→1 + translateY 24px→0 · 200ms ease-out · stagger 80ms

- Counter animado en Rescue Counter: 0 al valor real · 800ms ease-out al entrar al viewport

- Hover CTAs: línea champagne cruza izquierda→derecha · 300ms · CSS ::after scaleX 0→1

- Typing cursor en terminal IA (S04): efecto typewriter 30ms/caracter · cursor blink CSS

- Navbar: transparente → opaca 200ms al pasar 80px · IntersectionObserver o scroll event

- Pulse sutil en status 'OPERATIONAL' del agente: escala 1→1.05→1 · loop 2s

## 4.3  Formularios de alta conversión

| Principio | Implementación |
| --- | --- |
| Una pregunta por pantalla | Wizard secuencial — sin formulario completo visible |
| Progress bar visible | JetBrains Mono · 'Paso N de N' · barra champagne animada |
| Validación campo a campo | Error inline inmediato · mensaje específico por campo |
| Filtro email corporativo | Regex: no gmail/hotmail/yahoo/outlook/icloud · client + server |
| Anti-spam multicapa | Honeypot + 2s mínimo + Turnstile invisible + rate limit IP |
| Feedback post-submit | Email Resend confirmación en <30 segundos |

SECCIÓN 5 DE 9

# Arquitectura técnica — capa de presentación (frontend)

## 5.1  Stack seleccionado

| Tecnología | Versión | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Next.js | 15 · App Router | SSG + ISR + API Routes + Server Actions. Lighthouse 95+ sin esfuerzo extra. 15% del concurso. |
| React | 19 | Server Components reducen el JS enviado al cliente. |
| TypeScript | 5.x strict | 15% del concurso es calidad de código. Auditable en el repo. |
| Tailwind CSS | 3.x | Design tokens del brief en tailwind.config.ts. Purge automático. |
| Framer Motion | 11.x | Solo microinteracciones aprobadas. Tree-shakeable. |
| Vercel AI SDK | 4.x | Streaming del agente IA. useChat hook. Fallback multi-modelo. |
| Clerk | 5.x | Autenticación del panel admin. Middleware Next.js. Roles. |
| next/font | Built-in | Cormorant + Inter + JetBrains Mono sin FOUT. |
| next/image | Built-in | WebP automático + lazy loading. Crítico para CLS. |

## 5.2  Arquitectura de componentes

fabricsoft/ ├── app/ │ ├── page.tsx # Home — S01 a S16 │ ├── layout.tsx # Root layout, metadata, fuentes │ ├── globals.css # Variables CSS del design system │ ├── casos/ · doctrina/ · industrias/ · fabric-os/ │ ├── transparencia/ · modelos/ · referencias/ · criterios/ │ ├── diagnostico/page.tsx # Rescue Assessment wizard │ ├── comparator/erp/page.tsx # TCO Comparator wizard │ ├── aplicar/page.tsx # Wait List form │ ├── office-hours/page.tsx # Calendly + gate validación │ ├── admin/ # Panel privado — Clerk │ │ ├── layout.tsx # Middleware Clerk auth │ │ ├── page.tsx # Dashboard resumen │ │ ├── leads/page.tsx # Ver/aprobar/rechazar leads │ │ └── metricas/page.tsx # Editar Rescue Counter, slots │ └── api/ │ ├── diagnostic/ · comparator/ · waitlist/ │ ├── paper-download/ · office-hours/ · founder-line/ │ └── ai/route.ts # Streaming agente IA ├── components/ │ ├── layout/ Nav · Footer · MobileMenu · SkipToContent │ ├── sections/ S01–S16 · un archivo por sección │ ├── admin/ LeadsTable · MetricsEditor · CapacityControl │ ├── forms/ DiagnosticWizard · ComparatorWizard │ │ WaitListForm · PaperGate · OfficeHoursGate │ └── ui/ Button · Label · ProgressBar · TerminalDot ├── lib/ │ ├── sanity.ts · mongodb.ts · resend.ts · hubspot.ts │ ├── ai.ts # Orquestador Claude/OpenAI/Grok │ ├── validators.ts · tco-calculator.ts · analytics.ts └── middleware.ts # Clerk protect /admin/*

## 5.3  Estrategia de render por página

| Página | Estrategia | Razón |
| --- | --- | --- |
| / (home) | Static Generation | Sin datos dinámicos críticos en primer render |
| /casos/ape-plazas · /transparencia | ISR revalidate 3600s | Contenido Sanity — cambia ocasionalmente |
| /diagnostico · /comparator/erp | Client-side | Wizard interactivo · sin SEO relevante |
| /aplicar · /office-hours | Static + Server Action | Form estático · submit seguro server-side |
| /admin/* | Server-side + Clerk middleware | Datos en tiempo real · autenticación obligatoria |
| Páginas Próximamente | Static Generation | Contenido fijo · máximo performance |

SECCIÓN 6 DE 9 — NUEVO

# Motor IA — especificación técnica

El Agente IA es el diferenciador técnico más visible de FABRIC. Demuestra profundidad Oracle antes del primer contacto humano. Esta sección documenta su arquitectura completa para V1.

## 6.1  Arquitectura del agente

Flujo de una consulta del usuario al agente: Usuario escribe query Oracle ↓ Scope filter: ¿es sobre Oracle? → NO → Kill Switch → ofrece canal humano ↓ SÍ RAG lookup: busca contexto en embeddings Oracle (docs, casos FABRIC) ↓ Modelo primario: Claude Sonnet (API Anthropic) ↓ si latencia >3s o error Fallback 1: OpenAI GPT-4o ↓ si latencia >3s o error Fallback 2: Grok ↓ Streaming response → useChat hook → terminal UI (S04) ↓ High-Intent Routing: ¿detecta urgencia crítica? → habilita flujo de agenda directa

## 6.2  Componentes técnicos

| Componente | Implementación |
| --- | --- |
| Vercel AI SDK | useChat hook en el cliente · streaming responses · manejo de loading y error states |
| API Route /api/ai | Server-side · Zod valida el input · Scope filter antes de llamar al modelo · streaming response |
| Orquestador multi-modelo | lib/ai.ts — intenta Claude, si falla en <3s conmuta a OpenAI, si falla conmuta a Grok. Transparente para el usuario. |
| RAG — contenido Oracle | Embeddings vectoriales del corpus Oracle. Contenido pendiente de carga (ver §6.3). PgVector en Supabase o Pinecone. |
| Kill Switch | Clasificador de intent en el servidor — si el query no es sobre Oracle/FABRIC, aborta y retorna mensaje de canal humano |
| High-Intent Routing | Detector de palabras clave de urgencia ('implementación fallida', 'go-live caído', 'cierre manual'). Si detecta, habilita CTA de agenda directa. |
| Terminal UI (S04) | Componente React con efecto typewriter · cursor blink · chips de escenarios · status 'OPERATIONAL' con pulse animation |

## 6.3  Contenido RAG — pendiente de carga

La arquitectura del RAG está lista para recibir el contenido. Los vectores se cargan una vez que el material esté disponible — sin cambios en el código.

| Categoría de contenido | Estado · Fuente |
| --- | --- |
| Documentación Oracle Fusion Cloud (módulos Financials, SCM, HCM, Procurement) | Pendiente · Oracle docs públicos + material interno |
| Casos FABRIC: APE Plazas y Aplazo con detalle técnico | Pendiente · Julio entrega el 25 mayo |
| Doctrina FABRIC: 5 compromisos con contexto operativo | Pendiente · documento de Julio |
| Papers de investigación: 3 papers internos | Pendiente · Julio entrega con los PDFs |
| Patrones de fracaso Oracle más comunes en LATAM | Pendiente · material interno FABRIC |
| FSOs: descripción técnica de los 6 Fabric Solution Objects | Pendiente · Julio confirma contenido |

Proceso de carga: script de indexación en /scripts/index-rag.ts que toma los documentos, genera embeddings via OpenAI API y los almacena en PgVector. Se ejecuta una vez y se actualiza manualmente cuando hay nuevo contenido.

SECCIÓN 7 DE 9 — PLUS DIFERENCIADOR

# Panel de administración — especificación técnica

El panel admin es el diferenciador del Equipo A frente al Equipo B. Permite a Julio y al equipo FABRIC operar el sitio en tiempo real sin tocar código ni hacer deploys.

## 7.1  Arquitectura y acceso

| Elemento | Especificación |
| --- | --- |
| URL de acceso | fabricsoft.com.mx/admin — sin link visible en el sitio público |
| Autenticación | Clerk · solo emails @fabricsoft.com.mx pueden autenticarse · 2FA activado |
| Middleware | Next.js middleware.ts — intercepta todas las rutas /admin/* y verifica sesión Clerk antes de renderizar |
| Roles | Super Admin (Julio): acceso total. Admin (equipo): ver leads + editar métricas, sin poder eliminar datos. |
| Log de acciones | Cada acción queda registrada: quién, qué, cuándo — inmutable en MongoDB |
| Propagación de cambios | Los cambios de métricas se propagan al sitio público vía ISR en máximo 1 hora, sin redeploy |

## 7.2  Funcionalidades completas

### Gestión de leads

- Vista tabular de todos los leads con: nombre, empresa, cargo, revenue declarado, tipo de iniciativa, score del diagnostic, fecha

- Filtros: por tipo (rescue/migration/waitlist/office-hours), por score, por industria, por fecha

- Acciones por lead: Aprobar (pasa a HubSpot como qualified) · Rechazar (notificación automática educada al prospecto) · Ver detalle completo

- Indicador visual de calidad: color champagne para alta prioridad, gris para media, rojo para rechazo recomendado

### Edición de métricas en vivo

- Rescue Counter: editar número de rescates, horas ahorradas, reportes eliminados, cierres estabilizados

- Wait List: editar proyectos activos, count de lista de espera, próxima ventana de admisión

- Office Hours: crear/eliminar slots, editar la URL de Calendly por slot, marcar como lleno

- Todos los cambios se guardan en Sanity CMS y se reflejan en el sitio sin deploy

### Control de capacidad operativa

- Variable 'máximo de proyectos' configurable desde la UI (baseline: 12) — cuando se llena, el sitio muta todos los CTAs a Wait List automáticamente

- Dashboard de estado: cuántos slots de Office Hours quedan, cuántos leads están en wait list, cuántos proyectos activos

- Botón de activación manual de 'Sold Out' para forzar el modo Wait List aunque no se haya llegado al tope

## 7.3  Wireframe del dashboard admin

Layout: sidebar izquierda fija + área de contenido derecha Sidebar: Logo FABRIC · Nav: Dashboard / Leads / Métricas / Capacidad / Logs Dashboard (página principal): [ Métricas resumen: N leads nuevos hoy · N pendientes de revisión ] [ Estado capacidad: 9/12 proyectos activos · 3 slots Office Hours ] [ Tabla: últimos 5 leads con acciones rápidas ] Leads (página): [ Filtros: tipo / score / industria / fecha ] [ Tabla: nombre · empresa · cargo · score · fecha · Aprobar / Rechazar ] Métricas (página): [ Rescue Counter: inputs editables · Guardar en Sanity ] [ Wait List: proyectos activos · count · próxima ventana ] [ Office Hours: tabla de slots · añadir / eliminar ] Capacidad (página): [ Slider: máximo de proyectos (actual: 12) ] [ Toggle: activar Wait List manualmente ] [ Estado: modo actual del sitio — Normal / Wait List / Sold Out ]

SECCIÓN 8 DE 9

# Integración y consumo de datos

## 8.1  Servicios y costos

| Servicio | Rol en V1 | Costo mes 1 |
| --- | --- | --- |
| Sanity CMS | Contenido editable: casos, papers, FSOs, métricas, slots | Gratuito |
| MongoDB Atlas | Leads, diagnósticos, TCO results, bookings, descargas, logs admin | Gratuito (512MB) |
| Resend | 5 templates email transaccional | Gratuito (3,000/mes) |
| HubSpot CRM | Lead creado automáticamente por cada form + aprobación del admin | Gratuito |
| Calendly | Office Hours booking inline | Premium (costo Julio) |
| Anthropic API (Claude) | Modelo primario del agente IA | Por uso · variable |
| OpenAI API | Fallback 1 del agente IA + embeddings RAG | Por uso · variable |
| Grok API | Fallback 2 del agente IA | Por uso · variable |
| Clerk | Autenticación del panel admin | Gratuito (hobby tier) |
| Slack Webhook | Notificación interna por cada lead nuevo | Gratuito |
| Cloudflare Turnstile | CAPTCHA invisible en todos los forms | Gratuito |
| Plausible Analytics | Tráfico privacy-first + eventos custom | USD 9/mes |
| Sentry | Error monitoring en producción | Gratuito |
| TOTAL fijo mes 1 | Variable según uso del agente IA | USD 9/mes + APIs IA |

## 8.2  Flujos de los 5 lead magnets

### Flujo 1 — Rescue Assessment (/diagnostico)

- 12 preguntas → score automático (bajo/medio/alto/crítico) en browser

- Submit → Zod → MongoDB → HubSpot 'rescue-assessment' → Resend + Slack → aparece en panel admin para revisión

- Admin puede aprobar (pasa a HubSpot qualified) o rechazar (email automático educado al prospecto)

### Flujo 2 — ERP TCO Comparator (/comparator/erp)

- 8 pasos → cálculo TCO live en browser via tco-calculator.ts

- Submit → MongoDB → HubSpot 'comparator-completed' → Resend PDF → admin recibe notificación

### Flujo 3 — Wait List (/aplicar)

- 10 campos → Server Action → MongoDB → HubSpot 'waitlist' → Resend confirmación con próxima ventana

- Counter en Sanity se actualiza desde el panel admin sin deploy

### Flujo 4 — Office Hours (/office-hours)

- Gate: C-level + USD 50M+ → si pasa: Calendly inline · si no: redirect a /aplicar

- Post-booking: webhook → MongoDB → Resend prep pre-meeting · admin ve el booking en dashboard

### Flujo 5 — Papers (/investigacion)

- Email corporativo + empresa + cargo → Zod → MongoDB tracking → Resend PDF adjunto (sin descarga directa)

### Flujo 6 — Agente IA (S04)

- Usuario escribe query → scope filter → RAG lookup → Claude/OpenAI/Grok → streaming response

- Si High-Intent detectado → CTA de agenda directa se activa en pantalla

- Log de cada conversación en MongoDB para análisis de Julio desde el admin

SECCIÓN 9 DE 9

# Infraestructura, rendimiento y despliegue

## 9.1  Hosting y entornos

- Vercel Pro · Edge Functions · ISR · Preview URL por rama Git

- Staging Equipo A: equipoa.fabricsoft.com.mx — operativo antes del jueves 21

- Ambientes: dev / staging / prod · variables de entorno separadas por ambiente

- DNS: Cloudflare · SSL automático Vercel · HTTP/3 automático

## 9.2  Performance — estrategia Lighthouse 95+

- next/font: fuentes en build time · elimina FOUT y layout shift

- next/image: WebP automático · lazy loading · tamaños responsive · previene CLS

- Static Generation por defecto · ISR solo donde el contenido cambia

- Sin librerías UI pesadas — Tailwind (purge) + Framer Motion (tree-shaking)

- Agente IA en streaming: no bloquea el hilo principal · Lighthouse no penaliza

## 9.3  Seguridad

- HTTP Headers: CSP + HSTS + X-Frame-Options + X-Content-Type-Options

- Clerk middleware: /admin/* inaccesible sin sesión válida · rutas API del admin protegidas

- Turnstile CAPTCHA invisible en todos los forms públicos

- Rate limiting: 3 requests/hora por IP en forms · 10 queries/hora por IP en el agente IA

- Variables de entorno: API keys de IA y Clerk nunca expuestas al cliente

- LFPDPPP: aviso de privacidad en footer · consentimiento en forms

## 9.4  SEO técnico

- Meta tags únicos por página: title, description, canonical URL

- Open Graph: imagen 1200×630px · fondo #0A0A0A · logo Cormorant · tagline champagne

- sitemap.xml generado automáticamente por Next.js en cada build

- robots.txt: indexar todo excepto /api/* · /admin/* · /studio

- Schema.org ProfessionalService con founder, areaServed y knowsAbout Oracle

- Lighthouse SEO 100 verificado antes de cada demo

FABRIC  ·  Análisis y Diseño V3.0 — Motor IA + Panel Admin en V1  ·  Mayo 2026  ·  Equipo A